TỔ CHỨC SPRINT REVIEW CHO ỨNG DỤNG KIỂM TRA VÀ CẢNH BÁO LỪA ĐẢO GIAO DỊCH SỐ

Nhiệm vụ 1 – Xác định nội dung được trình diễn

Đối chiếu từng Product Backlog Item với Acceptance Criteria và Definition of Done (đủ 5 điều kiện). Chỉ mục đạt Definition of Done mới là Increment hoàn thành.

| Mã | Trình diễn như Increment hoàn thành? | Lý do dựa trên dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| PBI-01 | Có | Acceptance Criteria đạt 4/4 và Definition of Done đạt đủ 5/5 điều kiện; luồng nhập số, xem mức cảnh báo, thông báo hoàn tất đã được tích hợp vào phiên bản trình diễn được. |
| PBI-02 | Có | Acceptance Criteria đạt 5/5 và Definition of Done đạt 5/5; chức năng hiển thị mức cảnh báo kèm lý do đã tích hợp, đủ điều kiện là Increment hoàn thành. |
| PBI-03 | Có | Acceptance Criteria đạt 3/3 và Definition of Done đạt 5/5; chức năng gửi báo cáo (loại thông tin, mô tả ngắn, trạng thái tiếp nhận) đã tích hợp. |
| PBI-04 | Không | Acceptance Criteria mới đạt 2/4 (chưa có xóa lịch sử và lọc theo loại) và chưa đạt Definition of Done. Chỉ nên nhắc minh bạch là công việc còn dở, không gọi là Increment hoàn thành. |
| PBI-05 | Không | Acceptance Criteria đạt 3/3 nhưng Definition of Done chỉ đạt 2/5 điều kiện: chưa review chéo, chưa kiểm thử trên điện thoại. Mã đã viết xong chưa có nghĩa là Done nên không được trình diễn như Increment hoàn thành. |

Nhiệm vụ 2 – Chuẩn bị kế hoạch Sprint Review (35 phút)

| STT | Hoạt động | Người phụ trách | Thời lượng | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mở đầu: nhắc Sprint Goal, tình trạng Sprint và Product Backlog | Product Owner (Ngọc Hương); Scrum Master giữ thời gian | 5 phút | Các bên cùng nắm Sprint Goal và kết quả chung: 3 mục đạt Definition of Done, 2 mục (PBI-04, PBI-05) chưa hoàn thành và được nêu rõ. |
| 2 | Trình diễn Increment đã hoàn thành (PBI-01, PBI-02, PBI-03) trên phiên bản đã tích hợp | Developers (Thu An, Gia Bình, Mai Lan) | 10 phút | Stakeholders xem được sản phẩm chạy thực tế, hiểu cách kiểm tra số điện thoại, đường link và gửi báo cáo; có thể hỏi ngay khi xem. |
| 3 | Trao đổi và thu nhận phản hồi từ Stakeholders | Stakeholders (Cô Mai, Anh Phúc, Chị Vy); Scrum Master điều phối; Developers trả lời | 15 phút | Thu được các ý kiến, câu hỏi, lỗi, ý tưởng; mỗi phản hồi được ghi một mã FB riêng, người nói xác nhận nội dung ghi đúng ý. |
| 4 | Tổng hợp phản hồi và thảo luận hướng đi của Product Backlog | Product Owner chủ trì; Scrum Master và Developers hỗ trợ | 5 phút | Danh sách phản hồi được phân nhóm, PO nêu hướng xem xét cập nhật Product Backlog; nói rõ đây chưa phải cam kết cho Sprint tiếp theo. |

Mục tiêu buổi Review: Cho các bên thấy Increment đã hoàn thành của Sprint (PBI-01, 02, 03), nhận phản hồi để cùng xem xét hướng đi và việc cập nhật Product Backlog, đồng thời minh bạch về hai mục chưa hoàn thành.

Cách thu nhận phản hồi: Buổi họp trực tuyến nên Stakeholders có thể nói trực tiếp hoặc viết vào khung chat. Một Developer (hoặc Scrum Master) ghi từng ý vào bảng chung theo mã FB-01…FB-05, gồm người nói và nội dung. Cuối buổi đọc lại để người phản hồi xác nhận. Phản hồi chỉ được ghi nhận, chưa là cam kết.

Nhiệm vụ 3 – Phân định vai trò các bên

| Vai trò | Việc nên thực hiện trong Sprint Review | Việc không nên thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | - Nêu Sprint Goal, tình trạng Product Backlog và hướng đi của sản phẩm - Nói rõ mục nào đã Done, mục nào chưa - Lắng nghe phản hồi, sau buổi Review xem xét và điều chỉnh Product Backlog | - Hứa chắc chắn đưa phản hồi vào Sprint tiếp theo ngay tại buổi họp - Giới hạn hoặc chi phối quá mức ý kiến của Stakeholders |
| Scrum Master | - Bảo đảm buổi Review diễn ra đúng mục tiêu và trong 35 phút - Khuyến khích trao đổi hai chiều, hỗ trợ ghi nhận phản hồi | - Quyết định thay Product Owner về ưu tiên hay nội dung Product Backlog - Thuyết trình thay Developers hoặc biến buổi Review thành buổi nghiệm thu |
| Developers | - Trình diễn Increment đã đạt Definition of Done - Trả lời câu hỏi về kết quả Sprint, nói thẳng những phần chưa hoàn thành và lý do | - Giới thiệu mục chưa Done như chức năng đã hoàn thành - Nhận thêm yêu cầu hoặc hứa thời hạn ngay tại buổi họp |
| Stakeholders | - Đặt câu hỏi và góp ý từ góc nhìn người dùng, nghiệp vụ - Nêu nhu cầu, rủi ro, ý tưởng mới để Product Owner cân nhắc | - Ra yêu cầu bắt buộc phải làm ngay hoặc tự thay đổi Sprint đang chạy - Chỉ nghiệm thu đạt/không đạt mà không trao đổi về hướng sản phẩm |

Nhiệm vụ 4 – Xử lý phản hồi và đề xuất cập nhật Product Backlog

| Mã | Nhóm | Cách xử lý | Cập nhật Product Backlog? | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FB-01 | Đề xuất cải tiến | Rà lại từ ngữ của ba mức cảnh báo cho dễ hiểu; thêm một câu ngắn nói rõ người dùng nên làm gì tiếp ở mỗi mức. Có thể nhờ cô Mai hoặc vài người lớn tuổi đọc thử. | Có. Thêm mục cải tiến nội dung cảnh báo (liên quan PBI-01, PBI-02) vào Product Backlog. | Cao |
| FB-02 | Đề xuất cải tiến | Ghi nhận ý kiến. PO xem xét đưa nút hướng dẫn liên hệ ngân hàng vào phạm vi PBI-05 vì cùng tình huống người dùng đã chuyển tiền. | Có. Bổ sung Acceptance Criteria cho PBI-05 hoặc tạo mục con. | Trung bình |
| FB-03 | Ý tưởng mới | Nằm ngoài Sprint Goal hiện tại nên chỉ ghi nhận như ý tưởng. PO cần làm rõ nhu cầu (ai chia sẻ, chia sẻ gì) trước khi quyết định có làm hay không. | Có. Thêm vào Product Backlog ở dạng ý tưởng cần làm rõ thêm. | Thấp |
| FB-04 | Cần làm rõ | PO làm rõ với các bên liên quan về thời gian lưu báo cáo (quy định, chính sách dữ liệu) rồi thông tin lại cho anh Phúc. Chưa nên tự đặt con số khi chưa có căn cứ. | Có thể. Chỉ cập nhật khi kết quả làm rõ đòi hỏi thông báo cho người dùng hoặc thay đổi PBI-03. | Trung bình |
| FB-05 | Lỗi cần xem xét | Developers tái hiện lỗi trên điện thoại với đường link dài, đánh giá mức độ ảnh hưởng rồi sửa. Nút Kiểm tra bị đẩy ra ngoài màn hình làm người dùng không thao tác được. | Có. Thêm mục lỗi vào Product Backlog, gắn với PBI-02. | Cao |

Ghi chú: mọi cập nhật ở trên là đề xuất để Product Owner xem xét, không phải cam kết chắc chắn cho Sprint tiếp theo.

Nhiệm vụ 5 – Sửa cách tổ chức Sprint Review chưa phù hợp

| Mã | Điểm chưa phù hợp | Cách sửa đề xuất |
| --- | --- | --- |
| RV-01 | Sprint Review là trao đổi hai chiều. Chỉ cho Stakeholders phát biểu 3 phút cuối khiến phản hồi bị dồn ép, dễ bị bỏ sót, và PO tự đặt ra hạn chế một chiều. | Cho phép hỏi và góp ý ngay trong lúc trình diễn, dành khoảng 15 phút riêng cho thảo luận; Scrum Master điều phối để mọi người đều có cơ hội nói. |
| RV-02 | PBI-05 mới đạt 2/5 điều kiện Definition of Done (chưa review chéo, chưa kiểm thử trên điện thoại) nhưng được giới thiệu là đã hoàn thành. Điều này sai về tính minh bạch và làm Stakeholders hiểu sai tiến độ. | Không trình diễn PBI-05 như Increment hoàn thành. Nếu cần cho xem thì nói rõ là chưa Done và còn thiếu gì. PBI-05 được đưa lại Product Backlog để PO quyết định tiếp. |
| RV-03 | Scrum Master tự quyết định FB-03 làm ở Sprint tiếp theo là lấn quyền Product Owner, đồng thời biến phản hồi thành cam kết ngay. | Scrum Master chỉ ghi nhận FB-03. PO xem xét, đưa vào Product Backlog và sắp xếp ưu tiên; việc chọn vào Sprint do Sprint Planning quyết định. |