BÀI THỰC HÀNH

TỔ CHỨC SPRINT RETROSPECTIVE CHO NỀN TẢNG MUA BÁN ĐỒ CÔNG NGHỆ CŨ CÓ KIỂM ĐỊNH

Nhiệm vụ 1 – Phân biệt Sprint Review và Sprint Retrospective

Sprint Review là nơi Scrum Team cùng Stakeholders xem xét Increment và điều chỉnh Product Backlog, tức là bàn về sản phẩm và hướng đi. Sprint Retrospective chỉ có Scrum Team tham gia, mục tiêu là tìm cách nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của chính nhóm, tức là bàn về con người, quy trình và công cụ.

| Mã | Sprint Review hay Sprint Retrospective? | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PR-01 | Sprint Review | Đây là phản hồi của Stakeholder về sản phẩm (bộ lọc giá chưa đúng nhu cầu tìm kiếm). Review có mục đích thu thập phản hồi để điều chỉnh Product Backlog nên nội dung này thuộc về Review. |
| PR-02 | Sprint Retrospective | Câu hỏi là vì sao nhóm bắt đầu kiểm thử quá muộn, nghĩa là xem lại cách nhóm sắp xếp công việc. Việc này liên quan đến quy trình nội bộ, đúng mục tiêu của Retrospective, và không cần Stakeholder tham gia. |
| PR-03 | Sprint Review | Trình diễn Increment đã Done để Stakeholders xem và cho ý kiến là hoạt động cốt lõi của Review, giúp nhóm và Stakeholders cùng đánh giá sản phẩm đã làm được. |
| PR-04 | Sprint Retrospective | Definition of Done là thỏa thuận về chất lượng của chính Scrum Team. Việc cân nhắc bổ sung kiểm thử trên điện thoại là cải tiến cách làm việc nên nhóm thảo luận trong Retrospective. |

Nhiệm vụ 2 – Lập quy trình Sprint Retrospective (45 phút)

Người tham gia: Thảo (Product Owner), Duy (Scrum Master, điều phối), Hải, Linh, Nam, Quỳnh (Developers). Không có Stakeholder. Có thể dùng bảng trắng hoặc bảng trực tuyến với ba cột Start – Stop – Continue.

| Bước | Hoạt động | Mục đích/kết quả | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo không khí an toàn. Duy nêu mục tiêu buổi họp và nhắc quy tắc: bàn về cách làm việc chứ không bàn về lỗi của cá nhân, ý kiến nào cũng được lắng nghe, nội dung buổi họp chỉ dùng trong nhóm. Mỗi người nói một câu ngắn về cảm nhận Sprint vừa rồi (check-in). | Mọi người sẵn sàng nói thẳng; nhóm đồng ý với các quy tắc làm việc. | 5 phút |
| 2 | Thu thập dữ liệu. Cả nhóm nhìn lại 10 ngày Sprint theo trục thời gian, so với Sprint Goal và kết quả 3/5 PBI hoàn thành. Mỗi người tự viết thẻ trong 4 phút (mỗi thẻ một ý) và dán vào ba cột Start – Stop – Continue, sau đó lần lượt đọc thẻ của mình, chưa tranh luận. | Có đủ dữ kiện từ nhiều góc nhìn, dựa trên sự việc cụ thể (như DT-01…DT-08), không dựa trên cảm tính. | 10 phút |
| 3 | Tạo hiểu biết. Gom các thẻ giống nhau thành nhóm chủ đề (kiểm thử muộn, chờ làm rõ, Daily Scrum, số việc làm cùng lúc). Với các nhóm nổi bật, hỏi “vì sao” nhiều lần để tìm nguyên nhân gốc, ví dụ vì sao kiểm thử chỉ bắt đầu ở ngày 9. | Nhóm hiểu nguyên nhân gốc của từng vấn đề, nhìn ra mối liên hệ giữa các sự kiện. | 10 phút |
| 4 | Chọn hành động. Mỗi người có 3 chấm để bỏ phiếu cho vấn đề muốn giải quyết trước. Nhóm chọn một vấn đề được nhiều phiếu nhất, cùng thảo luận để đề xuất một hành động cụ thể, nói rõ ai theo dõi, khi nào kiểm tra và thế nào là thành công. | Một vấn đề ưu tiên và một hành động cải tiến rõ ràng, khả thi trong Sprint tiếp theo, do cả nhóm đồng thuận. | 12 phút |
| 5 | Kết thúc và xác nhận cam kết. Thảo đọc lại hành động đã chọn; mỗi Developer xác nhận đồng ý và nói một việc mình sẽ làm. Duy ghi hành động vào Sprint Backlog của Sprint sau. Cả nhóm cho điểm 1–5 mức độ hữu ích của buổi họp và nêu một điều cần cải thiện cho lần Retro tới. | Hành động được đưa vào Sprint Backlog; nhóm cam kết thực hiện; có phản hồi để cải thiện chính buổi Retro. | 8 phút |
|  | Tổng cộng |  | 45 phút |

Nhiệm vụ 3 – Áp dụng Start–Stop–Continue

| Start – Bắt đầu làm | Stop – Dừng/thay đổi | Continue – Tiếp tục |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng từng PBI ngay sau khi review chéo xong, không để dồn đến cuối Sprint (DT-02). | Dừng việc mở cùng lúc cả 5 PBI. Chỉ bắt đầu PBI mới khi PBI đang làm đã gần xong để tránh nhiều việc dở dang (DT-05). | Hỗ trợ lẫn nhau khi gặp Story khó, làm đến khi đạt Definition of Done (DT-01). |
| Bổ sung kiểm thử trên màn hình điện thoại vào Definition of Done, thống nhất trước khi Sprint bắt đầu (DT-07). | Đổi cách làm Daily Scrum: thôi báo cáo chi tiết từng người cho Scrum Master. Developers trao đổi với nhau về tiến độ hướng tới Sprint Goal để giữ trong 15 phút (DT-04). | Thống nhất sớm checklist tình trạng thiết bị để mọi người hiểu giống nhau (DT-06). |
| Đặt một khung giờ cố định mỗi ngày để Product Owner giải đáp câu hỏi nghiệp vụ; Developers gom câu hỏi lại hỏi một lượt, tránh để PBI chờ quá một ngày (DT-03). |  | Duy trì review chéo trước khi chuyển sang kiểm thử vì giúp phát hiện lỗi sớm (DT-08). |

Nhiệm vụ 4 – Chọn vấn đề và xây dựng hành động cải tiến

| Vấn đề được chọn | Mã bằng chứng | Ảnh hưởng | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử bị dồn về cuối Sprint nên lỗi được phát hiện muộn, không còn đủ thời gian sửa. | DT-02, DT-05, DT-07 | Lỗi ở chức năng đặt giữ chỉ được phát hiện ở ngày 9. Nhiều PBI cùng mở nên việc dở dang nhiều, góp phần khiến 2/5 PBI chưa hoàn thành và Sprint Goal chưa đạt trọn vẹn. | Chức năng đặt giữ là một phần của Sprint Goal nên ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị giao cho người dùng. Có nhiều bằng chứng cùng chỉ về một gốc rễ. Nhóm tự kiểm soát được, không phụ thuộc bên ngoài. |

| Hành động cải tiến | Vai trò theo dõi | Thời điểm áp dụng/kiểm tra | Dấu hiệu thành công |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng quy tắc “kiểm thử liên tục”: mỗi PBI sau khi review chéo xong phải được kiểm thử chức năng, gồm cả trên màn hình điện thoại, trong vòng 1 ngày làm việc và phải xong bước này mới mở PBI mới. | Developers cùng thực hiện. Scrum Master theo dõi trên bảng công việc. Product Owner xác nhận tiêu chí kiểm thử. | Áp dụng từ ngày 1 của Sprint tiếp theo. Kiểm tra nhanh ở Daily Scrum hằng ngày; đánh giá giữa Sprint (ngày 5); đánh giá kết quả ở Retrospective Sprint sau. | 100% PBI được kiểm thử chức năng trong 1 ngày sau review chéo. Không còn lỗi chức năng chính nào phát hiện sau ngày 8. Số PBI mở cùng lúc không quá 3. |

Nhiệm vụ 5 – Sửa cách tổ chức Retrospective chưa phù hợp

| Mã | Điểm chưa phù hợp | Cách xử lý phù hợp hơn |
| --- | --- | --- |
| RT-01 | Scrum Master tự chọn giải pháp rồi yêu cầu nhóm làm theo. Retrospective là buổi để cả Scrum Team tự cải tiến; khi bị áp đặt, nhóm không cảm thấy giải pháp là của mình nên khó cam kết thực hiện. Scrum Master là người hỗ trợ, không phải người quyết định thay nhóm. | Scrum Master đặt câu hỏi gợi mở và để các thành viên đề xuất giải pháp. Nhóm bỏ phiếu và cùng chọn. Nếu có ý tưởng, Scrum Master nêu như một đề xuất ngang hàng để nhóm xem xét. Hành động chỉ được ghi nhận khi nhóm đồng ý. |
| RT-02 | Cả buổi tập trung chỉ trích một Developer báo lỗi muộn. Việc này quy lỗi cho cá nhân, làm mất cảm giác an toàn, khiến mọi người ngại nêu vấn đề ở các buổi sau và bỏ qua nguyên nhân thuộc về quy trình. | Scrum Master nhắc lại quy tắc bàn về cách làm việc, không bàn về người, rồi chuyển câu hỏi từ “ai báo muộn” sang “điều kiện nào khiến lỗi bị phát hiện muộn”, ví dụ kiểm thử bắt đầu ở ngày 9 và nhiều PBI mở cùng lúc. Ghi nhận việc báo lỗi là đóng góp cho chất lượng, rồi đưa thành hành động cải tiến quy trình. |
| RT-03 | Ghi 10 hành động, trong đó có “giao tiếp tốt hơn” quá chung chung, lại không ưu tiên và không có thời điểm kiểm tra. Quá nhiều việc khiến nhóm không thể làm hết, hành động mơ hồ thì không đo được nên cuối cùng dễ bị bỏ quên. | Chỉ chọn 1–2 hành động quan trọng nhất bằng cách bỏ phiếu; các ý còn lại giữ trong danh sách chờ. Viết cụ thể, đo được, ví dụ thay “giao tiếp tốt hơn” bằng “Product Owner trả lời câu hỏi nghiệp vụ trong khung 10:00–10:30 mỗi ngày”. Mỗi hành động gắn với người theo dõi, thời điểm kiểm tra và dấu hiệu thành công, rồi đưa vào Sprint Backlog. |